ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на жилой комплекс «Времена года» в г. Оренбурге. Жилые дома № 11. Жилой дом № 11/5, расположенный по адресу: Оренбургская область, город Оренбург, улица Терешковой, на земельном участке расположен дом № 134а, стр. 2 к. 1

(кадастровый номер 56:44:0124001:559)

«31» октября 2016 года                                                                                                    	г. Оренбург

Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Оренбургстрой» внесены следующие изменения в проектную декларацию по объекту капитального строительства: «Жилой комплекс «Времена года» в г. Оренбурге. Жилые дома № 11. Жилой дом № 11/5»:

- Пункт 4 раздела «Информация о застройщике» изложить в следующей редакции:

| 4. | Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, сроки ввода в эксплуатацию по проекту и фактически: | Жилой комплекс «Времена года в г. Оренбурге», расположенный по адресу: Оренбургская область, город Оренбург, улица Терешковой, на земельном участке расположен дом № 134а, стр. 2 к. 1 (кадастровый номер 56:44:0124001:559): Жилой дом № 4/1 (по генплану). Срок ввода по проекту – октябрь 2015 года, введен в эксплуатацию - 15.10.2015 г. Жилой дом № 4/2 (по генплану). Срок ввода по проекту – октябрь 2015 года, введен в эксплуатацию - 15.10.2015 г. Жилой дом № 4/3 (по генплану). Срок ввода по проекту – октябрь 2015 года, введен в эксплуатацию - 15.10.2015 г. Жилой дом № 5/1 (по генплану). Срок ввода по проекту – октябрь 2015 года, введен в эксплуатацию - 15.10.2015 г. Жилой дом № 5/2 (по генплану). Срок ввода по проекту – октябрь 2015 года, введен в эксплуатацию - 15.10.2015 г. Жилой дом № 5/3 (по генплану). Срок ввода по проекту – октябрь 2015 года, введен в эксплуатацию - 15.10.2015 г. Жилой дом № 1/1 (по генплану). Срок ввода по проекту – октябрь 2015 года, введен в эксплуатацию - 15.10.2015 г. Жилой дом № 1/2 (по генплану). Срок ввода по проекту – октябрь 2015 года, введен в эксплуатацию - 15.10.2015 г. Жилой дом № 2/1 (по генплану). Срок ввода по проекту – июнь 2016 года, введен в эксплуатацию – 20.06.2016 года. Жилой дом № 2/2 (по генплану). Срок ввода по проекту – июнь 2016 года, введен в эксплуатацию – 20.06.2016 года. Жилой дом № 12/1 (по генплану). Срок ввода по проекту – август 2016 года, введен в эксплуатацию – 05.08.2016 года. Жилой дом № 12/2 (по генплану). Срок ввода по проекту – август 2016 года, введен в эксплуатацию – 05.08.2016 года. Жилой дом № 3/1 (по генплану). Срок ввода по проекту – август 2016 года, введен в эксплуатацию – 05.08.2016 года. Жилой дом № 3/2 (по генплану). Срок ввода по проекту – август 2016 года, введен в эксплуатацию – 05.08.2016 года. Жилой дом № 6/1 (по генплану). Срок ввода по проекту – август 2016 года, введен в эксплуатацию – 05.08.2016 года. Жилой дом № 6/2 (по генплану). Срок ввода по проекту – август 2016 года, введен в эксплуатацию – 05.08.2016 года. Жилой дом № 6/3 (по генплану). Срок ввода по проекту – август 2016 года, введен в эксплуатацию – 05.08.2016 года. Жилые дома № 11. Жилой дом № 11/1 (по генплану). Срок ввода по проекту – август 2017 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 11. Жилой дом № 11/2 (по генплану). Срок ввода по проекту – август 2017 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 11. Жилой дом № 11/3 (по генплану). Срок ввода по проекту – август 2017 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 11. Жилой дом № 11/4 (по генплану). Срок ввода по проекту – декабрь 2016 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 11. Жилой дом № 11/6 (по генплану). Срок ввода по проекту – декабрь 2016 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 10. Жилой дом № 10/1 (по генплану). Срок ввода по проекту – сентябрь 2018 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 10. Жилой дом № 10/2 (по генплану). Срок ввода по проекту – сентябрь 2018 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 10. Жилой дом № 10/3 (по генплану). Срок ввода по проекту – сентябрь 2018 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 10. Жилой дом № 10/4 (по генплану). Срок ввода по проекту – сентябрь 2018 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 10. Жилой дом № 10/5 (по генплану). Срок ввода по проекту – сентябрь 2018 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 10. Жилой дом № 10/6 (по генплану). Срок ввода по проекту – сентябрь 2018 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 9. Жилой дом № 9/1 (по генплану). Срок ввода по проекту – сентябрь 2018 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 9. Жилой дом № 9/2 (по генплану). Срок ввода по проекту – сентябрь 2018 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 9. Жилой дом № 9/3 (по генплану). Срок ввода по проекту – сентябрь 2018 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 9. Жилой дом № 9/4 (по генплану). Срок ввода по проекту – сентябрь 2018 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 9. Жилой дом № 9/5 (по генплану). Срок ввода по проекту – сентябрь 2018 года, фактически – строительство не окончено. Жилые дома № 9. Жилой дом № 9/6 (по генплану). Срок ввода по проекту – сентябрь 2018 года, фактически – строительство не окончено. |
| --- | --- | --- |

- Пункт  1 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

| 1. | Цель проекта: Сроки реализации проекта: начало строительства: окончание строительства: Результаты экспертизы проекта: | Обеспечение жильем населения города Оренбурга «25» января 2016 года до «15» декабря 2016 года Положительное заключение негосударственной экспертизы № 56-2-1-3-0001-16 выдано 18.01.2016 года ООО «Экспертиза Проектов» |
| --- | --- | --- |

- Пункт 7 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

| 7. | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства Предполагаемый срок сдачи застройщиком объекта строительства участникам долевого строительства Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию. | «15» декабря 2016 года. до «31» декабря 2016 года. Администрация города Оренбурга. |
| --- | --- | --- |

Размещено  на сайте www.4s56.ru  «31» октября 2016 года

Директор

ООО «ИК «Оренбургстрой»                                                                                     А.В. Хавилов